\\

РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации сельского поселения Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района  Липецкой области

От 09.04.2020 года                             с. Пригородка                                             № 10

О мерах по обеспечению

надлежащего санитарного

состояния территорий

населенных пунктов сельского

поселения Пригородный сельсовет

В целях обеспечения  надлежащего санитарного состояния территорий  населенных пунктов  сельского поселения  Пригородный сельсовет:

1. Создать комиссию по организации и выполнению работ  по  санитарной уборке  и

благоустройству  территорий населенных   пунктов.

Приложение № 1

- Утвердить  мероприятия  и  принять меры по приведению в срок до 25 апреля 2020 года

в  надлежащее санитарное состояние  кладбищ и до 01 мая 2020 года.

Приложение № 2

-  Закрепить и установить ответственного  за благоустройства по улицам .

Приложение № 3

- принять  меры  по ликвидации несанкционированных свалок;

- привести  в  надлежащее состояние контейнерные площадки на территории  сельского поселения;

-  организовать работу по проведению субботников по  санитарной уборке и

благоустройству  территорий ;

-  обеспечить привлечение на добровольной основе население,

предприятия  и организации к работам по уборке территорий, для чего  провести

разъяснительную  и агитационную работу с размещением информации о проводимых

мероприятиях  на  информационных досках   объявлений подъездов жилых домов;

-  усилить контроль за обеспечением бесперебойного  сбора и  вывоза твердых бытовых

отходов в местах временного хранения ТКО, надлежащей   эксплуатации полигона

твердых бытовых отходов;

- принять меры по приведению в надлежащее состояние дорог местного значения и

придорожных полос до 01 мая 2020 года;

- Считать на территории сельсовета  санитарный день- четверг.

- обеспечить проведение мероприятий по уборке  прибрежных зон  водоемов и

водохранилищ, мест отхода населения, расположенных  на территории сельского

поселения;

-  принять меры по уборке территорий мест розничной торговли;

- обеспечить принять мер предприятиями и организациями по  проведению в надлежащее

состояние фасадов зданий, уборке территорий  эксплуатируемых объектов  и их

ограждений;

- организовать освещение в средствах  массовой информации проводимых мероприятий

по уборке  территорий;

- обеспечить еженедельное  предоставление информации по средам, начиная

с 14.04.2020 г., о реализации мероприятий в отдел ЖКХ, транспорта и  связи.

2. Контроль  за исполнением настоящего  распоряжения возложить  на  заместителя

главы   Н.И.Зубкову.

Глава  администрации

сельского  поселения

Пригородный  сельсовет                                                            В.П. Фитисова

Приложение  №1

О создании комиссии по организации

и выполнению работ по санитарной уборке

и благоустройству  территорий населенных пунктов

сельского поселения Пригородный сельсовет.

В  целях  обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий  сельского поселения создать комиссию:

Председатель комиссии:  глава  администрации Фитисова  В.П.

Члены комиссии: зам.главы  администрации Зубкова Н.И.

Участковые  уполномоченные : Голощапов Н.С.

Директор Досугового центра  Елисеева В.А.

Специалист администрации  Сонина Л.С.

Приложение  №2

План мероприятий по проведению благоустройства на 2020 год по сельскому поселению Пригородный сельсовет

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения |  | Отметка об исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка 20 контейнеров | II-2020 г. | Фитисова В.П. | Закуплено |
| 2 | Произвести очистку контейнерных площадок | III – 2020г. | Деженин А.Ф. |  |
| 3 | Ликвидировать стихийную свалку в д. Бочиновка ( 2 шт) | III -2020 г. | Фитисова В.П. |  |
| 4 | Ликвидировать стихийные свалки по ул. Совхозная, ул.Шолохова |  |  |  |
| 5 | Ликвидировать стихийную свалку в с.Стрелецкие Хутора (4 очага) |  |  |  |
| 6 | Ликвидировать стихийные свалки с. Медовка ( 3 очага) |  |  |  |
| 7 | Ликвидировать стихийные свалки вдоль посадок на Студенки 1 км. |  |  |  |
| 8 | Ликвидировать стихийные свалки по ул. Подлесная, ул.1-я Никольская, ул. Суворова, ул.Юбилейная | IV- 2020г |  |  |
| 9 | Ликвидировать стихийные свалки с-з Усманский (4 очага) |  |  |  |
| 10 | Посадка зеленых насаждений 250 шт. | III –IV 2020г. |  |  |
| 11 | Уход за парком Победы в д. Бочиновка | постоянно |  |  |
| 12 | Ликвидировать стихийные свалки по ул.Луначарского | IV-2020 г. |  |  |
| 13 | Посадка цветов на клумбах | IV-2020 г. |  |  |
| 14 | Произвести уборку прибрежной зоны р.Усмань в районе Д- Песковатка |  |  |  |
| 15 | Ремонт воинских захоронений, обелисков |  |  |  |

Приложение №3

Список закрепленных работников  по благоустройству  сельского  поселения Пригородный сельсовет

| ул. Совхозная ул. Новая | Сонина Л.С. |
| --- | --- |
| ул. Шолохова ул. Зеленая | Нагай Т.И. |
| ул.2-я Елецкая | Масликова Л.С. |
| ул.Луначарского ул. Есенина ул.2-я Никольская | Комякова О.Д. |
| ул. 1-я Елецкая ул.Юбилейная ул.Тенистая ул.Урожайная | Кучеева Н.А. |
| ул.1-я Никольская ул.Тургенева ул.Пикуля | Зубкова Н.И. |
| ул.Мира ул.Суворова ул.Некрасова ул.Добролюбова | Фитисова М.А. |
| ул. Подлесная ул.Набережная | Мошкин Н.И. |
| с-з Усманский в\ч 96564 ул.Лесная | Иванова В.И. |
| д. Бочиновка | Терновых Н.В. Коробкина В.И. |
| с.Стрелецкие Хутора | Елисеева В.А. Пешкова Е.А. Биленко С.Б. |
| ул.Железнодорожная | Мусифулина В.В. |
| с.Медовка | Осмачкина З.П. |